**稲葉クリーンセンターの建設経過**

**平成22年 7月13日 広域連合議会において、桐林クリーンセンター地元協定書に基づき、**

**次期焼却場の適地候補地について市町村へ依頼し、情報収集を始め**

**ることを情報公開することが了承された。**

**平成23年 5月25日0南信州広域連合議会第1回臨時会において「南信州広域連合ごみ処**

**理施設建設検討委員会条例」が制定される。**

**平成23年 7月01日 0第1回南信州広域連合ごみ処理施設建設検討委員会を開催。**

**平成24年 7月05日 0第11回南信州広域連合ごみ処理施設建設検討委員会開催。**

**「用地評価結果説明」下久堅地区が妥当と判断。**

**平成24年 12月0 ごみ処理施設建設検討委員会から答申。**

**平成25年 2月21日 0平成25年第1回南信州広域連合議会・全員協議会「整備構想」**

**建設候補地を下久堅地区に正式に申し込むことが承認。**

**平成25年 2月24日 下久堅まちづくり委員会に「稲葉地籍を整備用地とすることについて**

**正式申し入れ」**

**平成25年 4月01日 臨時下久堅まちづくり委員会が開かれ、次期ごみ処理施設の整備用地**

**を稲葉地区とする申し入れについて内諾することが決議された。**

**平成25年0 5月10日 0広域連合会議で「下久堅内諾と経過報告」を承諾された。**

**平成25年 10月02日 0次期ごみ処理施設に係る協定書調印式**

**平成26年 10月15日 0広域連合会議「プロポーザル審査委員会の審査結果報告」優先交渉権者**

**を選定」荏原環境プラント㈱に決定。**

**平成27年　5月 0敷地内造成工事着工。**

**平成27年 12月01日 0施設名称「稲葉クリーンセンター」に決定。**

建設写真

 　 　　　　 

稲葉クリーンセンター建設着工前　　　　　　　　　　　　　　平成27年8月末

　　　　　 　　

平成28年1月末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年4月末

　　　　　　　

平成28年6月末　　　 平成28年8月末

 

平成29年3月末 平成29年6月末